РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТОПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Центральная, 5, с.Топки, Покровский р-н, Орловская область, 303187  

тел:. 8(48664)2-71-10
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

17.06. 2026. г.                                                                                                     № 17                    

Об утверждении Плана мероприятий
 по подготовке к отопительному периоду
 2026-2027 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Топковского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте администрации Топковского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.О.Главы  Топковского

 сельского поселения                                                         Л.Г.Гутник
Приложение

К постановлению Администрации

Топковского  сельского поселения

от 17.06.2026 № 17
План 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1.
	Разработка и утверждение планов и мероприятий по подготовке к работе в осени-зимний период 2026-2027годов объектов ЖКХ
	В срок до 16.08.2026

	2.
	Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ поселения к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 годов
	Согласно утвержденному графику

	3. 
	Проведение оценки готовности к работе в осеннее-зимний период 2026-2027 гг. согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»
	В срок до 01.11.2026

	4.
	Оформление паспортов готовности к отопительному сезону 2026-2027 годов
	В срок до 20.09.2026


